| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 2

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах  на 01 июня 2021   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 188 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 17 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 14.92299 | 29.33 | 437.69 |
| 4 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.04452 | 23.98 | 1.07 |
| 5 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 4.0704 | 2.68 | 10.91 |
| 6 | М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 6.627623 | 0.28 | 1.86 |
| 7 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 6.627623 | 0.61 | 4.04 |
| 8 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 2.65453 | 10.59 | 28.11 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 484 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 9 | 2/10-10/29 С101-123427 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ | Т | 0.135 | 2901.11 | 391.65 |
| 10 | 1/10-140-40/190 С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00477 | 4955.16 | 23.64 |
| 11 | 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.8904 | 2.62 | 2.33 |
| 12 | 1/10-130-30/103 С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.017808 | 1996.74 | 35.56 |
| 13 | 1/10-110-50-15/585 С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.13356 | 267.78 | 35.76 |
| 14 | 1/10-160-10/190 С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 41.143 | 0.49 | 20.16 |
| 15 | 2/50-35-10/5 С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 11.766 | 23.09 | 271.68 |
| 16 | 2/10-25/10 С204-2711 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 1.213 | 2342.46 | 2841.40 |
| 17 | 2/10-45/10 С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0053424 | 2390.57 | 12.77 |
| 18 | 1/10-280-20/40 С412-9005 | ВОДА | М3 | 0.139495 | 1.06 | 0.15 |
| 19 | 4/1-4-10-20-90/1340 С414-1009-71 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 | 32.277 | 120.54 | 3890.67 |
| 20 | 4/1-4-10-20-40/120 С414-1020 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 | 3.68 | 82.22 | 302.57 |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 7828 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 927 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |