| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 3

на ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах  на 01 июня 2021   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 295 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 42 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М010315 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 132 (180) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 3.63 | 45.66 | 165.75 |
| 4 | М021105 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 25 Т | МАШ.-Ч | 38.07 | 66.88 | 2546.12 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 2712 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 5 | 1/10-260-500-5/25 С101-78200-3 | ПОКОВКИ (МОНТАЖНЫЕ СКОБЫ) МАССОЙ 4,5 КГ | Т | 0.039 | 9253.87 | 360.90 |
| 6 | 1/35-10-30-10/5 С105-7100 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УЗКАЯ КОЛЕЯ ТИП I | ШТ | 9.6 | 54.12 | 519.55 |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 880 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 51 |
|  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 7 | 101-11019-1 | РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТЕННЫЕ НАЗЕМНОГО И ПОДЗЕМНОГО ТИПА С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ,ОБЪЕМ ОТ 5 ДО 100 М3 НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ Б/У | ШТ | 3 | 9102.72 | 27308.16 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |