| Наименование утверждающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ УТВЕРЖДЕНО ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в сумме | 11.343 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | (с учетом продолжительности строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на дату начала разработки сметной документации | 10.937 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на дату начала строительства объекта(выполнения строительных,специальных,монтажных работ) | 11.274 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возвратные суммы | 0.014 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | « |  | » |  |  |  |  | г. |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

| Наименование объекта | ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,2 |
| --- | --- |
| КОД О Код объекта | 05/20 |

Дата начала разработки сметной документации   на 01 мая 2020  г.

Дата начала строительства                                            01 октября 2020 г.

Продолжительность строительства                             1.00 мес.

| № cметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ ,средств | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование мебель, инвентарь | Прочие затраты |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата | транспорт | Плановая прибыль | транспорт |  | Трудоемкость чел/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 2 | 0.812 | 0.147 0.043 | 4.442 0.405 | 0.593 0.593 | - - | - | 6.992 127 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 0.812 | 0.147 0.043 | 4.442 0.405 | 0.593 0.593 | - - | - | 6.992 127 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 0.812 | 0.147 0.043 | 4.442 0.405 | 0.593 0.593 | - - | - | 6.992 127 |
| ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 29 Инструкции | Временные здания и сооружения 0.92*10.70% | 0.021 | 0.013 0.003 | 0.050 - | - - | - - | - | 0.084 7 |
| коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15 | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.013 - |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0.021 | 0.013 0.003 | 0.050 - | - - | - - | - | 0.084 7 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 0.833 | 0.160 0.046 | 4.492 0.405 | 0.593 0.593 | - - | - | 7.076 134 |
|  | Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.013 - |
| ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - - | - - | - - | - - | - | - - |
| Подпункт 30.1 Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время 0.92*3.63% | 0.014 | 0.011 0.004 | 0.004 - | - - | - - | - | 0.029 5 |
| коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 30.1 Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных 0.92*3.63% | - | - - | - - | - - | - - | - | - - |
| Подпункт 30.2 Инструкции | Средства, связанные с отчислением на социальное страхование 34% | - | - - | - - | - - | - - | 0.291 | 0.291 - |
| Подпункт 30.3 Инструкции | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации 29.7% | - | - - | - - | - - | - - | 0.254 | 0.254 - |
| Подпункт 30.10 Инструкции | Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию 0.306% | - | - - | - - | - - | - - | 0.022 | 0.022 - |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0.014 | 0.011 0.004 | 0.004 - | - - | - - | 0.567 | 0.596 5 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 0.847 | 0.171 0.050 | 4.496 0.405 | 0.593 0.593 | - - | 0.567 | 7.672 139 |
|  | Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.013 - |
| ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 31.1 Инструкции | Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) 1.38% | - | - - | - - | - - | - - | 0.106 | 0.106 - |
| Подпункт 31.2 Инструкции | Средства на осуществление авторского надзора 0.2% | - | - - | - - | - - | - - | 0.014 | 0.014 - |
| Подпункт 31.6 Инструкции | Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками от стоим.СМР на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ 0.28% | - | - - | - - | - - | - - | 0.021 | 0.021 - |
| Подпункт 31.7 Инструкции | Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве 0.09% | - | - - | - - | - - | - - | 0.007 | 0.007 - |
| Подпункт 31.3 Инструкции | Средства на ПИР (без налогов)(стадия С) | - | - - | - - | - - | - - | 0.964 | 0.964 - |
| Подпункт 31.3 Инструкции | Средства на ПИР (с налогами кроме НДС)(стадия С) | - | - - | - - | - - | - - | 1.015 | 1.015 - |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 1.163 | 1.163 - |
|  | в т.ч. ПИР и эксп. без налогов | - | - - | - - | - - | - - | 0.964 | 0.964 - |
|  | в т.ч. ПИР и эксп. с налогами кроме НДС | - | - - | - - | - - | - - | 1.015 | 1.015 - |
| ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ КАДРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11 | - | - - | - - | - - | - - | - | - - |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 0.847 | 0.171 0.050 | 4.496 0.405 | 0.593 0.593 | - - | 1.730 | 8.835 139 |
| Подпункт 33.1 Инструкции | Средства на непредвиденные работы и затраты 0.8*4% | 0.027 | 0.005 0.002 | 0.144 0.013 | 0.019 0.019 | - - | 0.054 | 0.281 4 |
|  | ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат | 0.874 | 0.176 0.052 | 4.640 0.418 | 0.612 0.612 | - - | 1.784 | 9.116 143 |
|  | НДС 20% | - | - - | - - | - - | - - | 1.821 | 1.821 - |
|  | Итого на дату разработки сметной документации | 0.874 | 0.176 0.052 | 4.640 0.418 | 0.612 0.612 | - - | 3.605 | 10.937 143 |
|  | ПИР, затраты на экспертизу | - | - - | - - | - - | - - | - | 1.015 - |
| Подпункт 33.3.1 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства | - | - - | - - | - - | - - | 0.337 | 0.337 - |
|  | Итого на дату начала строительства | 0.874 | 0.176 0.052 | 4.640 0.418 | 0.612 0.612 | - - | 3.942 | 11.274 143 |
| Подпункт 33.3.2 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства | - | - - | - - | - - | - - | 0.069 | 0.069 - |
|  | в том числе возратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.001 - |
|  | ИТОГО по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве | 0.874 | 0.176 0.052 | 4.640 0.418 | 0.612 0.612 | - - | 4.011 | 11.343 143 |
| Подпункт 34.1 Инструкции | Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.014 - |
|  | Всего по сводному сметному расчету | 0.874 | 0.176 0.052 | 4.640 0.418 | 0.612 0.612 | - - | 4.011 | 11.343 143 |

| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |