| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | 07/20 |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № : 1

(Объектный сметный расчет №   1)

На строительство  УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ»

Составлена в ценах на 01 мая 2020  г							                                    СТОИМОСТЬ         3.553   тыс.руб.

| № cмет и расчетов | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование мебель, инвентарь | Прочие затраты |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата | транспорт | Плановая прибыль | транспорт |  | Трудоемкость чел/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 0.357 | 0.056 0.016 | 1.959 0.170 | 0.227 0.256 | - - | 0.034 | 3.059 54 |
|  | в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.57) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0.096 | 0.010 0.003 | 0.178 0.076 | 0.065 0.069 | - - | - | 0.494 16 |
|  | в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.57) |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  | ИТОГО | 0.453 | 0.066 0.019 | 2.137 0.246 | 0.292 0.325 | - - | 0.034 | 3.553 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.57) |  |  |  |  |  |  | 0 |

| Главный инженер проекта | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |